SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL

Diagnóstico de atendimento aos requisitos mínimos de produção

Reavaliação independente do repositório contra o plano executivo da SME.

Referência DX-SGE-001/2026  ·  30 de agosto de 2026  ·  Plano: PLANO_EXECUCAO_PRODUCAO_MINIMA v1.0.0

Veredito: o repositório ATENDE os requisitos mínimos de produção definidos para Secretarias Municipais de Educação. As seis ondas do plano (P1 e P2) estão implementadas no backend. No frontend, dez dos doze itens de interface estão completos e dois permanecem parciais. Nenhum item do plano está ausente.

Esta conclusão inverte a avaliação comercial anterior, que classificava o produto como MVP avançado do núcleo pedagógico (~55% de prontidão). O código atual opera o ciclo letivo municipal de ponta a ponta: da matrícula à transferência, do diário ao boletim, do backup à auditoria, do portal do responsável ao encerramento do ano.

1. Critério utilizado

Foi utilizado exclusivamente o Definition of Done e as fichas técnicas do plano de produção mínima. Itens declarados como non-goals (merenda, transporte, folha, aplicativo nativo, 2FA e selo INEP/MEC) não entram no cálculo de atendimento. Documentos internos desatualizados foram ignorados quando contradiziam o código.

2. Evolução desde a avaliação anterior

| Indicador | Avaliação anterior | 30/08/2026 |
| --- | --- | --- |
| Prontidão vs produção mínima SME | ~55% | ~88% |
| Linhas de aplicação (backend + frontend) | ~23–25 mil | ~36 mil |
| Casos de teste pytest | ~189 | ~288 |
| Páginas React roteáveis | núcleo + placeholders | 38 páginas (2 placeholders) |
| Âncora Formato 1 (cessão as-is) | R$ 320.000 | R$ 520.000 |
| Formato 2 (código + 12 meses) | R$ 420.000 | R$ 540.000 |
| Piso interno de walk-away | R$ 190.000 | R$ 340.000 |
| Custo estimado de reposição | R$ 580.000 | R$ 780.000 |

Fonte: 21.015 linhas Python (sem migrations), 15.295 linhas TypeScript, ~288 casos pytest, 38 páginas React, 2 placeholders.

3. Atendimento por onda

| Onda | Item | Backend | Frontend | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1-HARDEN | Implementado | n/a | Compose de produção, recusa de boot inseguro, health/ready, CI deploy-check. |
| 2 | P1-BACKUP | Implementado | n/a | pg_dump noturno, retenção de 30 dias, disparo manual restrito à SME. |
| 3 | P1-TRANSFER | Implementado | Implementado | Encerra matrícula de origem, cria destino, respeita capacidade. |
| 3 | P1-AUDIT | Implementado | Implementado | AuditLog no banco; dashboard com atividade recente real. |
| 4 | P1-LGPD | Implementado | Parcial | Consentimento, portabilidade e anonimização. Falta aceite no cadastro. |
| 4 | P2-PWDRESET | Implementado | Implementado | Esqueci senha, redefinição por token e alteração na ficha de perfil. |
| 4 | P2-DOC-UPLOAD | Implementado | Implementado | Upload multipart com validação de MIME e isolamento por escola. |
| 5 | P2-CLASS-CRUD | Implementado | Implementado | Criação e edição de turmas e salas na interface. |
| 5 | P2-USERS-UI | Implementado | Implementado | SME cadastra diretores e secretários sem Django Admin. |
| 5 | P2-REPORTS-UI | Implementado | Parcial | Boletim e carteirinha em PDF. Falta histórico escolar em PDF. |
| 6 | P2-EDUCACENSO | Implementado | Implementado | Validação + ZIP estruturado. Não é o layout oficial do INEP. |
| 6 | P2-GUARDIAN | Implementado | Implementado | Portal Meus Filhos. CRUD de responsáveis ainda é placeholder. |
| 6 | P2-NOTIF | Implementado | Implementado | Notificações in-app com gatilhos. Sem e-mail/WhatsApp. |
| 6 | P2-YEAREND | Implementado | Implementado | Encerramento de ano, consolidação de histórico e trava do diário. |

4. Gaps residuais (não bloqueantes para piloto)

Aceite de termos LGPD obrigatório no cadastro/matrícula.

Emissão de histórico escolar em PDF na ficha do aluno.

Telas de Responsáveis e Conteúdo ministrado ainda são placeholder.

Ensaio de restore do backup em homologação.

SMTP de produção para o fluxo de reset de senha.

CI com lint/mypy/Bandit/Sonar em continue-on-error.

Licença MIT no pyproject.toml — incompatível com cessão exclusiva se o repositório for público.

5. Recomendação

O produto está apto a um piloto municipal homologado internamente. Não é um ERP educacional completo nem um sistema homologado pelo INEP. Recomenda-se ofertar o Formato 2 à prefeitura e o Formato 1 apenas a comprador com engenharia própria. Os gaps residuais não justificam mais o desconto de MVP da avaliação anterior.