PROPOSTA COMERCIAL OFICIAL

Sistema de Gestão Escolar Municipal (SGE)

Proposta nº PC-SGE-001/2026  ·  Emissão: 30 de agosto de 2026  ·  Validade: 45 (quarenta e cinco) dias corridos

Proponente: [Razão social]  ·  CNPJ [00.000.000/0001-00]

Destinatário: Secretaria Municipal de Educação de [Município/UF]

1. Objeto

Cessão onerosa dos direitos patrimoniais de uso e exploração do software SGE, incluindo códigos-fonte, artefatos de containerização, documentação técnica e, conforme a opção, serviços de implantação, capacitação e suporte por 12 meses.

2. Estado do produto

O software encontra-se em estado de produção mínima operacional. Stack Django 6.1 + React 18, ~36 mil linhas de aplicação, ~288 testes de backend, Docker de produção e carga a partir do Censo Escolar 2025. O núcleo pedagógico e a operação da secretaria estão implementados e utilizáveis em piloto. Merenda, transporte, folha e Educacenso homologado pelo INEP permanecem fora de escopo.

3. Escopo incluso

Cadastro único de alunos, escolas, turmas, salas, professores e alocação docente com prevenção de conflito de turno.

Matrículas com regra de capacidade e bloqueio de matrícula ativa duplicada no ano letivo.

Transferências entre unidades com efeito real: encerramento na origem e nova matrícula no destino.

Diário de classe em lote (notas, frequência e pareceres descritivos da Educação Infantil).

Fechamento de ano letivo com consolidação de histórico e trava de lançamentos.

Boletim escolar em PDF, carteirinha com QR Code, exportações Excel/CSV e motor de consistência/exportação do Educacenso (formato estruturado próprio, não o leiaute oficial do INEP).

Portal do responsável (visão Meus Filhos), mensagens internas e notificações in-app.

Gestão de usuários da rede pela SME, recuperação de senha e alteração de perfil.

Upload de documentos com isolamento por papel/escola e módulo mínimo de LGPD (consentimento, portabilidade e anonimização).

Trilha de auditoria persistida, backup automatizado do banco e empacotamento de produção (Docker, Nginx, checagens de segurança).

Carga inicial a partir do Censo Escolar 2025 do INEP (recorte municipal).

Controle de acesso hierárquico (SME, direção, secretaria, docente, responsável).

4. Fora de escopo

Módulo de merenda escolar / PNAE.

Módulo de transporte escolar e gestão de frotas.

Módulo financeiro, empenhos ou folha de pagamento de servidores.

Aplicativo nativo iOS/Android (o sistema é web responsivo).

Autenticação de dois fatores (TOTP/hardware).

Homologação formal com selo INEP/MEC e leiaute oficial do Educacenso.

Assinatura digital com certificado ICP-Brasil.

Integrações com sistemas de folha, protocolo ou WhatsApp Business.

Hospedagem, domínio, certificados TLS e operação de infraestrutura do contratante, salvo o apoio ao primeiro deploy previsto no Formato 2.

5. Opções comerciais

A Opção B é a recomendada para a Administração Pública Municipal sem equipe própria de engenharia.

5.1. Opção A — Cessão do código-fonte

| Rubrica | Condição |
| --- | --- |
| Preço global | R$ 520.000,00 |
| Incluso | Fonte, Docker de produção, docs, OpenAPI, 40 h de handover, 90 dias de garantia de defeitos existentes |
| Não incluso | Hospedagem, deploy, capacitação, novas funcionalidades, operação contínua |
| Pagamento | 40% assinatura · 40% entrega · 20% 30 dias após o handover |

5.2. Opção B — Cessão + 12 meses (padrão)

| Rubrica | Condição |
| --- | --- |
| Preço do ano 1 | R$ 540.000,00 (R$ 360.000,00 + 12 × R$ 15.000,00) |
| À vista | R$ 513.000,00 (5% de desconto) |
| Incluso além da A | 32 h/mês, SLA 8×5, 16 h de capacitação, primeiro deploy |
| Hora excedente | R$ 220,00 |
| Ano 2 | R$ 16.500,00 / mês, IPCA + 2 p.p. |

5.3. Evoluções extraordinárias

| Porte | Esforço | Preço |
| --- | --- | --- |
| XS | 4 a 8 h | R$ 1.500,00 |
| S | 16 a 24 h | R$ 5.500,00 |
| M | 40 a 80 h | R$ 14.000,00 |
| L | 120 a 200 h | R$ 42.000,00 |
| XL | 320 h+ | Sob consulta |
| Urgência | Fora de 8×5 | +28% |

| Evolução típica residual | Porte | Preço |
| --- | --- | --- |
| SMTP de produção + templates de e-mail | S | R$ 5.500 |
| Drill de restore e runbook de DR | S | R$ 5.500 |
| Histórico escolar PDF + aceite LGPD no cadastro | M | R$ 14.000 |
| CRUD de responsáveis e conteúdo ministrado | M | R$ 14.000 |
| WhatsApp (Twilio) para avisos à família | M | R$ 14.000 |
| Autenticação 2FA TOTP | M | R$ 14.000 |
| Educacenso em layout oficial INEP | L | R$ 65.000 |
| Assinatura digital ICP-Brasil | L | R$ 42.000 |
| Merenda escolar / PNAE | XL | Sob consulta |
| Transporte escolar | XL | Sob consulta |

6. Cronograma de implantação (Opção B)

| Semanas | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 e 2 | Infra, TLS, SMTP, backup/restore, carga | Contratada + TI municipal |
| 3 e 4 | Parametrização da SME e escolas piloto | Contratada + SME |
| 5 a 8 | Capacitação por papel e operação assistida | Contratada + escolas |
| 9 a 12 | Go-live do recorte e relatório de implantação | Contratada + SME |

7. Níveis de serviço (Opção B)

| Severidade | Definição | Resposta | Paliativo |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Indisponibilidade total | 4 h úteis | 8 h úteis |
| P2 | Função crítica degradada | 8 h úteis | 24 h úteis |
| P3 | Falha não bloqueante | 16 h úteis | 5 dias úteis |
| P4 | Evolução | 2 dias úteis | Conforme porte |

8. Propriedade intelectual

Com o pagamento integral da cessão, o contratante recebe os direitos patrimoniais de uso, modificação e exploração no âmbito de sua rede municipal. Dados pessoais permanecem de titularidade do município (LGPD). A cessão pressupõe repositório privado e licença proprietária no ato da entrega.

9. Garantia

90 dias a partir da entrega do repositório, limitada a defeitos existentes na entrega e reproduzíveis. Não cobre customizações de terceiros, má operação nem requisitos novos.

10. Condições gerais

Validade: 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

Preços em reais. Tributos do tomador, se devidos, serão acrescidos na NF.

Contratação com a Administração observará a Lei nº 14.133/2021, quando couber.

Esta proposta não gera obrigação de contratar até a assinatura do contrato.

11. Aceite

Assinale a opção desejada e devolva uma via assinada:

| Opção | Descrição | Valor do ano 1 | Assinale |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Cessão do código-fonte | R$ 520.000,00 |  |
| B | Cessão + 12 meses de serviços | R$ 540.000,00 |  |
| B à vista | Opção B com 5% de desconto | R$ 513.000,00 |  |

Local e data: ________________________________, ____ de _________________ de 20____.

________________________________

Proponente

________________________________

Destinatário (SME)